横峰县2020年农村厕所粪污处理试点

实施方案

为全面巩固厕所革命工作成效，推进农村粪污资源化利用，切实保障农村生态环境。按照江西省农业农村厅《关于做好农村厕所粪污资源化利用试点工作的通知》要求，根据农业农村部办公厅、国家卫生健康委办公厅、生态环境部办公厅《关于印发〈农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南〉和〈农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式〉的通知》（农办社【2020】7号）文件确定的工作思路，结合我县实际，制定如下试点方案。

一、工作目标

按照一类县改厕要求，到2020年底全县农村厕所无害化比例将超过90%。通过试点探索建立经济节约、维护简便、质量可靠的粪污无害化处理与资源化利用的处理模式和长效管理体系，确保农村粪污得到有效处理，村庄环境做到干净整洁，农村人居环境不受影响，村民健康意识普遍增强。

二、工作重点

1、制定方案。根据全县粪污清污总量为4万立方的概算，除部分农户自行掏粪利用和联户集中处理，对需要抽粪处理的农户，规划新建粪污处理体系，主要的建设任务有新建黑水收集发酵处理池；黑灰水混合生态处理池；购置吸粪车。

2、明确模式。参照《农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式》，结合我县实际，建立县建设+乡镇村组运维+农户付费+黑灰水分离+大小三格式化肥池处理+湿地净化/还田利用。具体是：县投入资金建设大小三格式化粪池、人工湿地等设施，配备吸粪车辆，设立长效管护专项资金。乡镇成立村级厕所服务站负责运维，实行乡镇村落实的管护模式。厕所粪污即黑水经过小三格式化粪池处理后，部分达到无害化处理要求的粪液可就地就近还田利用。与厨房污水、洗涤污水等其它生活污水汇入大三格式化粪池，纳入污水处理站或转运到人工湿地净化处理、达标排放。粪渣、粪皮与其它农业农村有机废弃物堆沤成农家肥，或转运有机肥厂用于肥料生产。

3、推进实施。按照试点先行的办法，先期组织1-2个乡镇进行试点，待模式成熟后逐步推广。处理设施以乡镇为实施主体。选址和规划设计，乡镇按照项目实施程序要求组织实施。

4、组织验收。项目完成后，乡镇组织验收，根据项目管理要求，组织有关单位对项目进行检查，合格后投入使用。

5、长效运行。根据模式要求，以乡镇为主体，因地制宜建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的长效运维机制。

三、保障措施

1、加强组织领导。农村粪污处理和资源化利用是保障乡村生态，促进群众健康的民生工作。乡镇要将农村厕所粪污处理利用和改厕工作一起列入重要议事日程，一体谋划设计、一体组织推动、一体督导落实。

2、加大政策支持。积极争取国家和省级资金支持，发挥政府投资的撬动作用，采取以奖代补的方式，吸引社会资本参与农村厕所粪污无害化处理和资源化利用项目建设和运营管护。

3、做好宣传引导。充分利用电视台、微信平台、条幅标语等形式，大力宣传农村改厕后粪污处理的重要意义，进一步畅通监督举报渠道，及时发现私拉乱运、随意倾倒、胡乱收费等违规行为的线索，营造全社会共同参与的良好氛围。

4、强化督导考核。将农村厕所粪污处理利用作为农村改厕工作的重要内容，纳入农村人居环境整治综合考核内容。每年对各地运行情况进行检查，作为农村长效管护体系的重点内容进行考核。

附件：粪污处理试点主要建设内容投入计划。

横峰县农业农村局

2020年10月30日